内蒙古大学校园低碳日小程序设计总纲（0603版）

按校园低碳日活动方案反推的模块、角色、页面、数据和实施边界

文档定位 本文档根据《内蒙古大学校园低碳日碳普惠活动方案0603》反推小程序功能，服务对象为老师、项目负责人、产品经理和程序员。小程序一期目标不是建设复杂社会化平台，而是在校园低碳日当天稳定完成学生参与、任务记录、积分发放、奖品兑换、数据展示和活动复盘。

# 一、设计边界与核心闭环

小程序必须服务活动方案中的六大专区和公共展示需求，所有页面、后台和数据接口都围绕低碳日当天可执行、可核验、可统计展开。

活动入口：学生通过公众号、学院群、食堂桌贴、宿舍海报、现场二维码进入小程序。

身份确认：学生完成微信登录并绑定学院、学号、姓名等校园身份；教师或嘉宾可作为普通参与者进入。

任务参与：学生在绿行、减塑、光盘、循环集市、低碳宿舍等专区选择任务，按规则扫码、上传照片、同步步数或提交承诺。

审核与核销：系统自动判定低风险任务，工作人员核销现场任务，后台审核照片和异常数据。

积分发放：所有积分通过积分流水入账，不允许前端直接改分；积分用于个人榜、学院榜、专区兑换和电子证书。

成果展示：现场大屏和后台数据导出展示参与人数、任务完成量、积分发放量、学院排行、答题数据和低碳贡献估算。

# 二、活动方案到小程序模块的映射

| 活动方案要求 | 小程序模块 | 必须实现的能力 | 线下配合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电子签到 | 活动首页/签到模块 | 扫码签到、记录时间、发放基础积分、生成入场数据。 | 主会场入口二维码、志愿者引导。 |
| 绿行专区 | 绿行任务模块 | 步数同步、骑行/公交凭证上传、起终点扫码、绿行积分和排行。 | 健步路线、起终点二维码、绿行打卡点。 |
| 减塑专区 | 减塑任务模块 | 自带水杯、自备袋、拒绝一次性餐具、低碳餐等任务记录。 | 食堂、超市、主会场二维码和志愿者核验。 |
| 光盘专区 | 光盘上传审核模块 | 选择食堂和餐次、上传餐后照片、审核通过后发分。 | 食堂桌贴、拍照说明、审核人员。 |
| 循环集市 | 工作人员登记/循环积分模块 | 扫码学生码、登记物品类型数量重量、发放循环积分、记录换物。 | 回收箱、电子秤、旧书交换桌、核销手机。 |
| 低碳宿舍 | 宿舍任务/随手拍模块 | 宿舍绑定、承诺提交、节能打卡、问题上报、审核采纳。 | 宿舍楼二维码、宿管或志愿者协助。 |
| 积分兑换 | 积分账户/兑换核销模块 | 总积分、专区积分、奖品库存、兑换码、工作人员核销。 | 兑换台、奖品、核销手机、库存表。 |
| 百问百答 | 知识答题模块 | 题库、随机出题、自动判分、答案解析、答题统计。 | 展板二维码、大屏展示题目正确率。 |
| 数据展示 | 排行榜/大屏接口/后台导出 | 个人榜、学院榜、任务热度、活动统计、数据导出。 | 现场大屏、新闻稿、成果海报。 |

# 三、用户角色与权限体系

权限设计要满足两类场景：学生端参与活动，工作人员端核销和审核。所有管理动作必须记录操作日志，避免活动当天出现积分争议后无法追溯。

| 角色 | 典型用户 | 可访问页面 | 核心权限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 游客 | 未登录访问者 | 活动介绍、规则预览 | 只能查看公开信息，不能做任务、领积分或兑换。 |
| 学生/普通参与者 | 在校学生、教师、嘉宾 | 首页、任务中心、积分账户、兑换、排行榜、我的 | 完成任务、提交凭证、查看积分、申请兑换、查看证书。 |
| 志愿者/工作人员 | 现场摊位人员 | 工作人员台、扫码核销、循环登记、兑换核销 | 核验任务、登记回收物、核销兑换码，不可修改后台规则。 |
| 审核员 | 任务运营组 | 审核中心、异常记录 | 审核光盘/减塑/宿舍随手拍照片，驳回或通过并触发积分。 |
| 奖品管理员 | 兑换区负责人 | 奖品库存、兑换记录、核销统计 | 维护库存、下架奖品、处理兑换异常。 |
| 活动管理员 | 项目负责人/技术负责人 | 全部后台页面 | 配置活动、任务、积分、二维码、人员、奖品、大屏和导出数据。 |
| 数据查看者 | 老师、领导、生态厅展示人员 | 数据大屏、数据报表 | 只查看汇总数据，不处理任务和积分。 |

# 四、小程序信息架构

学生端底部导航 +------------------------------------------------+ ¦ 首页 ¦ 任务 ¦ 积分兑换 ¦ 排行榜 ¦ 我的 ¦ +------------------------------------------------+ 首页 ├─ 电子签到 ├─ 六大专区入口 ├─ 今日积分/任务进度 ├─ 百问百答入口 └─ 活动规则与大屏数据摘要 任务 ├─ 绿行专区 ├─ 减塑专区 ├─ 光盘专区 ├─ 循环集市 └─ 低碳宿舍 工作人员端入口 ├─ 扫码核销 ├─ 循环集市登记 ├─ 兑换码核销 └─ 异常记录 后台管理端 ├─ 活动配置 ├─ 任务与积分规则 ├─ 审核中心 ├─ 奖品与库存 ├─ 排行榜与大屏 └─ 数据导出/日志

# 五、一期必须完成的功能清单

| 优先级 | 功能 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 微信登录与校园身份绑定 | 学生可绑定姓名、学院、学号；未绑定无法领取积分或兑换。 |
| P0 | 活动首页与电子签到 | 学生扫码后可进入活动专区，签到成功后发放基础积分且不可重复签到。 |
| P0 | 任务中心与六大专区 | 每个专区有任务列表、任务详情、积分规则、完成状态和每日上限。 |
| P0 | 扫码核销与工作人员端 | 工作人员可扫码确认现场任务、循环登记和兑换，不需要进入复杂后台。 |
| P0 | 照片/凭证上传与审核 | 光盘、减塑、绿行、宿舍任务可上传照片，后台可通过/驳回并记录原因。 |
| P0 | 积分账户与积分流水 | 每一笔积分都有来源、状态、时间、操作人，不允许重复发放。 |
| P0 | 奖品库存与兑换码核销 | 学生生成兑换码，工作人员核销，库存同步扣减，兑换记录可导出。 |
| P1 | 排行榜与大屏接口 | 可展示个人榜、学院榜、任务热度、签到人数、任务完成量。 |
| P1 | 百问百答 | 题库可配置，学生答题自动判分，数据可接入大屏。 |
| P1 | 电子证书/成就卡 | 活动结束后根据积分或任务完成数生成低碳成就卡。 |
| P2 | 减碳量估算 | 如时间允许，按任务类型输出估算低碳贡献，用于大屏和新闻稿。 |

# 六、关键业务规则

积分只作为校园活动激励工具，不等同于人民币，不作为可交易碳资产。

总积分用于个人榜、学院榜、电子证书和抽奖资格；专区积分用于对应场景奖品兑换。

所有积分必须由后端积分引擎根据任务规则发放，前端只能提交行为证据，不能传入最终积分数。

任务状态统一为未开始、待审核、已完成、已驳回、已达上限、已过期。

现场扫码任务必须绑定二维码点位、任务类型、有效时间和核销人员，避免二维码长期外泄后被刷。

照片类任务必须记录图片哈希、提交时间、任务类型、学生身份、审核人和驳回原因。

工作人员登记循环集市物品时，必须设置单人单项上限，并支持备注“污染/破损/无交换价值不计分”。

兑换码必须一次性使用，使用后不可重复核销；核销失败要显示失败原因，如库存不足、已核销、积分不足、活动已结束。

# 七、交付文档阅读顺序

| 序号 | 文档 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 小程序设计总纲（0603版） | 先看整体模块、角色、边界和一期范围。 |
| 02 | 学生端任务与页面详细设计（0603版） | 给前端和产品看，明确每个学生页面长什么样、怎么操作。 |
| 03 | 后台权限数据接口与大屏设计（0603版） | 给后端、运营和现场管理人员看，明确后台怎么配置、审核、展示。 |
| 04 | 程序员技术实现指令（0603版） | 给开发团队看，明确数据库、接口、积分引擎、状态机和安全逻辑。 |
| 05 | 开发任务分工与排期（0603版） | 给项目负责人看，按阶段拆任务、联调、测试和活动当天保障。 |